揭西县人民政府关于2021年度县本级

预算执行和其他财政收支审计查出

突出问题整改情况的报告

在县十一届人大常委会第十四次会议上

揭西县审计局党组书记、局长   林吉新

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2021年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出突出问题的整改情况，请予审议。

我县坚持学习贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》有关部署要求，县委、县政府高度重视审计查出问题整改工作，持续加强党委领导、人大监督、政府落实、被审计单位整改、主管部门监督管理、审计机关督促检查等方面，加大对审计查出问题整改的统筹督导力度，切实把整改工作作为重要政治任务抓实抓好。县委、县政府主要领导在审计报告、专题报告上作出批示5次，要求压实被审计单位主体责任，形成更有效整改合力，聚焦审计查出问题狠抓整改落实。在县委常委会会议上组织专题学习中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅今年8月印发的《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的若干措施》精神（粤办发﹝2022﹞16号），并提出我县贯彻意见。县政府组织审计整改专题会议2场，专题研究部署审计整改工作，印发审计查出问题整改分工方案，推动问题全面整改。

一、整改工作总体推进情况

（一）整改责任进一步强化。县委、县政府高位推动审计整改，要求各部门按照责任分工，各司其职，协同配合，提高整改成效。各整改责任单位能履行审计整改主体责任，认真按照审计整改要求，压实审计整改责任，分类施策，对未能在整改期限内完成整改的问题作出下一步整改计划，持续推进整改工作。相关主管部门对主管领域审计整改工作进行监督管理，推动实现标本兼治、规范管理。

（二）整改机制进一步完善。县审计局制订了《揭西县审计局审计整改监督管理办法（试行）》，细化内部职责分工，优化审计整改监督流程，加强审计整改全流程全链条的信息化管理，健全审计机关审计整改检查跟踪机制。

（三）整改合力进一步增强。县委巡察办、县审计局联合印发《关于建立巡察监督和审计监督贯通协作机制的意见（试行）》，建立沟通机制、联动机制、成果共享机制，有效形成整改合力，提升整改质量。

（四）审计成果进一步扩大。县委审计办、县审计局注重“一果多用”，有效提升审计整改工作质量和监督效能。对审计查出问题积极督促整改的同时，将违规违纪线索及普遍性、典型性问题向县委、县政府和有关部门反映，为我县各项事业发展提供参考。

- 审计查出突出问题的整改情况

总体来看，审计整改质量进一步提高，相关单位及时制定修订了一批针对性、操作性强的规章制度，审计整改责任意识明显增强。《揭西县人民政府关于2021年度县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》反映的163个问题中，截至2022年10月31日，各有关单位已整改到位134个，整改完成率82.21%。相关单位通过整改，上缴财政资金845.28万元、归还原渠道资金   1239.10万元、促进资金拨付到位71149.03万元。同时，促进加强内部管理，制定并完善相关规章制度8项。

（一）财政预算执行和财政收支管理方面审计查出问题的整改情况

1.县本级2021年度财政预算执行和其他财政收支情况审计查出问题的整改情况

一是无预算拨款且预算调整不规范的问题。县财政局已于   2021年12月履行预算调整程序，并在2021年财政年终决算中作一般公共预算支出。

二是部分预算科目年初预算到位率有待提高的问题。县财政局进一步加强与上级财政部门的沟通联系，编列预算时尽量完善上级补助资金的预告数，提高年初预算到位率。

三是专项资金未及时拨付，涉及金额1512万元的问题。截至2022年10月底，已拨付862.07万元。

四是非税收入未按规定纳入一般公共预算管理的问题。县财政局已从2022年起将属于非税收入的学前教育保教费纳入一般公共预算管理。

五是县国有资产管理办公室股利股息收入未上缴国库的问题。县国有资产管理办公室已于2022年8月将持有“南方传媒”股票的股利股息65.12万元上缴国库。

六是城乡居民基本医疗保险费收入未直接缴入社会保险基金财政专户的问题。县医疗保险服务中心所设的城乡居民医保收入户已于2022年7月20日停止使用并于8月注销，城乡居民基本医疗保险费通过税务部门直接划入县财政城乡居民医保基金专户。

七是高套诊疗项目套取医保基金的问题。棉湖华侨医院、金和镇中心卫生院已于2022年8月前将涉及项目多收费用退回揭阳市社会保险基金管理局医疗保险基金专户。

八是国有资本经营预算内容编制不完整的问题。县财政局将在编制2023年国有资本经营预算时把可预见参股公司所得的股利股息收入编入。

九是国有资本经营预算未按要求调入一般公共预算的问题。县财政局2022年已将国有资本经营预算调入一般公共预算3777万元，并表示2023年将持续加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度，调入比例达到规定。

十是以拨代支债券资金，涉及金额28843.85万元的问题。截至2022年10月底，已实际支出23046.33万元。

十一是债券资金支出进度慢，造成资金滞留，未能及时发挥效益，涉及金额37081.29万元的问题。截至2022年10月底，已实际支出29085.14万元。

十二是债券资金闲置1年以上未使用，涉及金额18532.99万元的问题。截至2022年10月底，已支付17781.48万元。

十三是向部分不符合条件人员发放困难群众救助补助资金的问题。县民政局已追回多发、错发困难群众救助补助资金236.77万元，并全额上交国库。

十四是个别预算单位工作推进不力，预算安排的资金闲置未使用的问题。县财政局已督促相关单位加快支出执行进度。

2.县级部门2021年度预算执行和财务收支情况审计查出问题的整改情况

一是部门预算编制执行方面。（1）17个单位37个项目指标资金实际执行率低于50%，涉及金额6295.12万元的问题。17个单位已根据各项目具体情况，采取切实可行的措施，提高预算执行进度，发挥财政资金效益。（2）20个单位2021年度一般性支出未能达到压减5%的任务目标，涉及金额859.75万元的问题。20个单位进一步严格控制单位一般性支出，降低公务活动成本。（3）12个单位存在有预算无支出或超预算列支“三公经费”及会议费，涉及金额32.37万元的问题。12个单位加强预算编制、执行和管理工作，坚持总量控制，严格控制经费支出总额，降低公务活动成本。（4）个别单位职工教育培训费未按预算执行，涉及金额427.20万元的问题。涉及单位进一步加强预算管理，提高预算执行率。（5）个别单位决算报表部分项目支出数据不真实的问题。涉及单位加强决算报表编制工作，确保数据真实、准确、完整。（6）7个单位非税收入管理不规范，涉及金额54.76万元的问题。7个单位已对涉及的存款利息、房产租赁等非税收入上交县财政。

二是资产管理使用方面。（1）5个单位购置资产未登记固定资产，涉及金额510.03万元的问题。5个单位已补记账面和资产管理系统的资产，根据产权做好资产调拨工作。（2）5个单位未及时清理往来款项，涉及金额719.59万元的问题。2个单位已对相关往来款项进行账务调整，3个单位正在整改中。（3）个别单位应收未收或少收租金，造成国有资产收益损失，涉及金额3.95万元的问题。涉及单位已追收应收未收和少收租金，并上缴国库。

三是公务支出和公款消费方面。（1）22个单位公务接待活动不规范，涉及金额21.07万元的问题。22个单位进一步加强公务接待管理，严格执行公务接待管理的有关规定，完善支出手续。（2）3个单位公务用车使用管理不规范的问题。3个单位已建立公务用车“一车一档”制度、公车使用实行申请和公示制度，加强对单位公务用车的管理。

四是财务管理和核算工作方面。（1）个别单位违规收费，涉及金额3.3万元的问题。涉及单位已将违规收取的资金退还缴费单位。（2）个别单位违规将零余额户资金转入基本户支出，涉及金额16.01万元的问题。涉及单位已进一步规范政府财政收支行为，今后杜绝从零余额户向本单位划拨资金行为。（3）4个单位现金管理使用不规范，涉及金额48.81万元的问题。涉及单位已将库存现金缴存单位对公账户、租金缴入国库，并进一步加强现金管理，规范现金结算行为。（4）9个单位会计核算不规范，涉及金额202.60万元的问题。涉及单位已补齐相应手续，进一步加强财务管理，规范会计核算行为，确保费用开支真实、完整、合法。（5）3个单位合同管理不规范的问题。涉及单位已与保洁、保安等临时聘用人员签订合同，加强合同管理，保障支出的合规性。（6）5个单位未按规定保存电子会计凭证的问题。涉及单位补齐未保存入档的电子会计凭证，保证电子凭证报销入账归档的完整性。

3.2021年乡村振兴政策落实及资金管理使用情况审计查出问题的整改情况

一是扶贫资产管理方面。（1）大溪镇2个扶贫资产项目未产生收益，帮扶效果差的问题。大溪镇井新村中药材种植项目已于2022年5月终止，现正研究制订出租方案；新楼村畜禽集中养殖场扶贫项目承包经营因两次在镇三资平台公开招标均流标，现按规定降低招标底价择期重新公开招标。（2）京溪园镇、棉湖镇部分有收益扶贫资产项目未制订收益分配方案的问题。京溪园、棉湖镇人民政府已对相关扶贫项目进行公示，制定收益分配方案并公示。（3）棉湖镇人民政府违规使用扶贫资产收益20.37万元的问题。棉湖镇人民政府已收回该笔收益金，并发放给面上村脱贫户及检测对象作为2021年上半年部分收益。（4）塔头镇种植草坪项目选址不合规，造成项目中止，未能发挥效益的问题。塔头镇人民政府正与投资公司确定合作解除和资金收回事项。

二是防止返贫动态监测和帮扶机制方面。（1）部分符合条件人群未享受基本医疗保险全额资助的问题。县医保局已于审计期间退还上述人员自行参加2022年基本医疗保险实际缴纳费用。（2）防止返贫监测信息系统数据未及时动态更新，信息记录不精准的问题。县乡村振兴局和各乡镇进一步加强省防止返贫监测系统数据更新管理，确保各项信息真实可靠、精准及时。

三是驻镇帮镇扶村方面。（1）大溪镇、棉湖镇部分工程项目未按实结算，多计结算款78.84万元的问题。大溪镇、棉湖镇已分别追回多付星光村机耕路硬底化工程款14.26万元、贡东村西区污水管网项目工程款64.58万元。（2）京溪园镇部分工程项目造价文件编制质量差，虚增工程量，多计预算造价的问题。京溪园镇人民政府已组织施工方、监理方、设计方和造价方核实工程量，变更删除多计部分，最终按实结算。（3）塔头镇个别工程多付工程进度款；棉湖镇、京溪园镇、塔头镇部分工程未按图施工的问题。塔头镇人民政府已追回多付美丽圩镇（一期）改造项目工程款42.10万元；棉湖镇、京溪园镇、塔头镇人民政府已督促相关村委、施工方按现场实际情况分别作出部分修改或按图施工等措施，待工程完毕后依竣工图按实结算。（4）棉湖镇个别工程签证单未履行变更手续；大溪镇5个工程项目监理行为不规范的问题。棉湖镇贡东村西区污水管网项目工程以完善相应工程签证单变更手续；大溪镇人民政府已要求相关村委加强对监理单位的活动进行监督和沟通，保障工程建设质量。

四是美丽圩镇建设方面。（1）灰寨镇农房管控及乡村风貌提升示范带建设项目部分项目未按图施工,多计工程结算价款342.93万元的问题。灰寨镇人民政府已追回多付工程款342.93万元。（2）灰寨镇、金和镇第一批创建美丽圩镇建设进度严重滞后的问题。灰寨镇、金和镇人民政府正加快美丽圩镇项目建设进度，力争建设任务按时完成。（3）灰寨镇部分雨污分流工程未按设计施工的问题。灰寨镇人民政府已对相关项目工程进行变更手续。（4）灰寨镇美丽圩镇部分工程合同未按规定约定质量保证金。灰寨镇人民政府已对未约定质量保证金的合同补签订补充协议，约定质量保证金。

五是乡村产业发展方面。（1）金和镇2020年“一村一品、一镇一业”澳洲淡水龙虾项目部分工程未按图施工的问题。县农业农村局已督促项目实施主体委托第三方机构进行结算造价审核，按实结算。（2）2019年市级现代农业产业园补助资金，2020年、2021年“一村一品、一镇一业”项目资金预算执行进度慢的问题。县财政局、县农业农村局已将上述资金拨至项目单位，3个市级现代农业产业园已通过市级验收，同时督促“一村一品、一镇一业”项目实施主体加快建设进度，提高资金使用率。（3）县农业农村局未及时将统筹用于贫困地区“一村一品、一镇一业”项目的中央财政专项扶贫资金356万元拨付项目实施主体的问题。县农业农村局已督促相关乡镇、实施主体等单位对项目进行收尾验收，确保及时拨付项目资金。（4）部分实施主体未按时完成2020年“一村一品、一镇一业”项目建设任务的问题。县农业农村局已督促相关乡镇、实施主体等单位加快项目建设进度，及时开展镇级、县级验收。

六是乡村基础设施和公共服务方面。（1）部分乡镇未实现以县为单位委托或组建供水服务企业进行专业化管理的问题。县水利局牵头各相关单位，引进粤海水务有限公司，分阶段逐步推进全县城乡供水一体化管理。（2）县第二自来水厂长距离输水过程期间未增加二次消毒工艺的问题。县第二自来水厂已启用二次供水消毒设备。（3）11个乡镇（街道）的农村集中供水水质检测报告中漏检部分必检指标的问题。县疾病预防控制中心已完善相关检测项目，做到应检必检。（4）部分村级卫生站室内墙体开裂漏水的问题。涉及村委已对漏水点进行修缮处理。（5）部分卫生站基本设施硬件配套不齐全的问题。县卫生健康局已为相关卫生站补齐缺失设备。（6）个别村卫生站建成后闲置、村医缺岗、未正常开展诊疗工作的问题。县卫生健康局已采取安排涉及村所在乡镇卫生院派驻村医、定期巡查诊疗等措施，为村民提供医疗服务。（7）部分农村公厕管护不到位、配套设施不完善的问题。涉及村委已按要求配备防火器材，设置废纸容器、制度牌等设施，对灯具、冲水设备等设备进行维修。（8）部分农村公厕闲置的问题。涉及村委已做好公厕交接手续并启用，开放后安排人员管理清理。（9）部分行政村（社区）综合性文化服务中心建设未达到规定标准的问题。部分村委已按要求提供免费上网、配置相应设备。（10）县文广旅游体育局尚未制定文体协管员的培训计划和考核细则的问题。县文广旅游体育局已制定培训计划，正在推进实施。

4.县人民医院住院综合大楼工程建设和管理情况审计查出问题的整改情况

一是关于未按规划许可建设地下车库、未按合同约定签发开工令、建设工期超出合同约定376天等问题。县人民医院已将未按规划许可规定建设内容配套建设车库罚款上缴财政，并采取措施承诺今后加强工程合同管理，提高工程项目管理水平。二是关于工程项目已竣工投入使用，未按规定结转固定资产的问题。县人民医院已按规定完成住院综合大楼工程建设项目固定资产结转工作。

（二）国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计查出问题的整改情况

根据省审计厅和市审计局的统一部署，县审计局组织实施了全县疫苗流通和预防接种安全情况、电子警察规划建设和运行管理情况、2021年度财政直达资金管理和使用情况、“粤菜师傅”就业工程建设政策措施落实情况审计。

一是县疾病预防控制中心向基层接种单位违规收取非免疫规划疫苗储存配送费，涉及金额120.29万元的问题。县疾病预防控制中心已在审计前停止该项收费，并全部上缴县财政。

二是县内电子警察的运维管理不规范的问题。县公安局交通警察大队已制定《揭西县公安局交通警察大队电子警察设备运行及维护保养管理制度》和建立设备维护台账，规范日常巡检管理和维修维护。

三是关于县城区域内部分交通信号灯路口“红灯可右转”标牌不够清晰显眼、部分交通标志牌被绿化树遮挡、部分交通标线设置不规范的问题。县城管执法局、县公安局交通警察大队已采取在可右转弯车道前端路侧显眼处增设红灯可右转标识牌、迁移绿化树或定期修剪、修改不合理的交通标线等措施完成整改。

四是县城区域内部分交叉路口停车位设置不合规的问题。县城管理执法局拟于河山路红绿灯启用后再根据实际情况洗除停车位标线。

五是县财政局未按规定将义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金直接发放至个人，涉及金额80.48万元的问题。县财政局已将2022年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金145.6万元以数字财政到人到户模式统一清算至受助学生（或其监护人）个人银行账户。

六是省级医疗救助补助资金支出不实，涉及金额3009.30万元的问题。县财政局已加强对新上岗业务人员的业务培训，确保及时准确将相关资金支付、惠企利民补助补贴发放数据导入直达资金监控系统。

七是7所学校将义务教育公用经费用于支付临聘教师工资，涉及金额164.95万元的问题。县教育局已于2022年3月下发《关于进一步规范我县城乡义务教育公用经费中央直达资金管理使用工作的通知》，规范督促各学校严格使用城乡义务教育公用经费，并计划逐年通过招聘教师及分流个别初中超编教师等方式，逐步解决小学教师缺编问题。

八是县退役军人事务局多发放优抚对象补助，涉及金额0.72万元的问题。县退役军人事务局已向3名优抚对象追回0.23万元，其余正在追缴中。

九是县人力资源社会保障局向11名不符合条件人员发放“粤菜师傅”专项技能提升补贴、向一家考核鉴定机构1名不符合条件人员发放“粤菜师傅”能力考核补贴，分别涉及金额1.76万元、0.04万元的问题。县人力资源社会保障局已追回多发放资金上缴财政，并采取措施加大审核力度，避免类似问题再次发生。

十是县人力资源社会保障局相关政策宣传不够到位，造成贫困家庭学员在申领技能提升补贴时未一并申领技能培训生活费补贴，涉及金额4.40万元的问题。县人力资源社会保障局已通过微信公众号等线上宣传，结合开展培训时对贫困家庭学员发放生活费补贴申领手册等线下宣传方式，确保宣传到位。

（三）凤江镇党委政府主要领导任职期间自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况查出问题的整改情况

一是未按规定开征污水处理费的问题。凤江镇人民政府正研究出台镇区污水处理费征收管理措施，加强污水处理费征收工作。

二是未按期完成雨污分流建设任务，仍有6个村未开工建设的问题。凤江镇莪萃村、风北村、鸿江村等3个村已开工建设。

三是2个村未按规定建设污水处理站并通水运营的问题。上述村污水处理站已完成基础框架建设，待设备配置齐全后通水运营。

四是41家凉果企业未按规定完成污染整治任务的问题。凤江镇人民政府已督促涉及企业完成设施改造，完成整治任务。

五是78家完成规范排水的凉果企业未申领城市排水许可证的问题。凤江镇政府已督促相关凉果企业完成规范排水后申领城市排水许可证，并协调住建部门做好颁证工作。

六是莪萃、丰吉函、青头庵三个入河口断面水质检测不达标的问题。凤江镇人民政府已采取措施，近期水质监测COD保持在40以内。

七是河长制落实不够到位的问题。凤江镇人民政府已按规定完善河湖管理制度，加强河湖管理保护和水环境治理工作。

八是违法用地整改不实，效果不佳的问题。凤江镇人民政府正对涉及违法用地清理整治中。

（四）促进领导干部担当作为和规范权力运行审计查出问题的整改情况

县委审计办、县审计局组织对县水利局、县政务服务数据管理局、县人民医院、凤江镇、坪上镇等5个单位7名领导干部进行任职期间经济责任审计，上述单位及被审计的领导干部对审计查出问题能认真落实整改责任，采取措施予以整改。

一是重大经济事项的决策、执行和效果方面。1.1个单位对工程的相关工作把关审核不严，造成工程量出现争议的问题。县水利局已于2020年2月10日对预算编制公司进行约谈，在省水利信用平台上作出信用扣分的处理，并聘请律师应对施工单位2021年12月20日向汕头仲裁委提出的申请合同纠纷仲裁请求，目前汕头仲裁委已委托第三方造价咨询公司进行工程结算的审核工作。2.1个单位工程预算造价未经相关部门审核、批准，涉及金额98.91万元的问题。县政务服务数据管理局进一步加强建设项目管理工作。3.1个单位工程未按时结算，涉及金额14.60万元的问题。县财政局已要求原造价咨询公司对省道S237线揭西县凤江段路肩综合治理及路灯工程重新勘查核算（最终核算工程结算造价比原结算造价减少13.05万元），并在凤江镇人民政府税收增量奖补资金中抵回财政负担部分5.10万元；凤江镇人民政府已追回多付过境公路安装路缘石及人行道广场砖、铺设广场砖工程款1.96万元。4.2个单位超付工程款，涉及金额971.05万元的问题。县人民医院已追回超付感染科综合大楼项目工程款948.90万元，坪上镇人民政府进一步加强建设项目工程款支付管理，确保与项目承包方清算工作顺利进行。5.2个单位工程项目监理履职不到位的问题。凤江镇、坪上镇人民政府在工程建设中应督促监理单位落实责任，加强项目施工过程的监督管理，对监理单位未认真履行监理义务造成损失的，依法进行追偿。6.1个单位投资超概算未履行调整程序的问题。 凤江镇人民政府正积极协调凤江污水处理厂及配套管网（一期）工程财政结算造价审核工作，待结算审核后按实结算。7.1个单位违反规定签订协议，涉及金额6.09万元的问题。县人民医院已于2021年10月8日终止该协议，已补收协议期间应收费用。8.1个单位未按规定通过集中采购平台采购，涉及金额2717.11万元的问题。县人民医院已规范医用耗材采购行为，平台采购率达95%。9.1个单位违规收费，涉及金额92.35万元的问题。县人民医院已于2022年6月20日将多收费用92.35万元上缴县财政局，并组织学习物价文件及收费标准，规范收费行为。

二是财政资金、国有资产管理和经济风险防范方面。1.3个单位未履行政府采购程序，涉及金额498.22万元的问题。凤江镇、坪上镇人民政府和县政务服务数据管理局今后严格执行政府采购相关法律法规，规范政府采购行为。2.1个单位未及时拨付专项资金，涉及金额137.75万元的问题。坪上镇人民政府及相关村委尚有50.08万元未拨付使用。3.1个单位挪用专项经费，涉及金额5.10万元的问题。县水利局已归还该专项经费。4.1个单位从零余额账户转出资金到基本账户，涉及金额21.91万元的问题。县水利局加强和规范零余额账户资金管理，杜绝此类问题再次发生。5.1个单位未及时归还投标保证金，涉及金额40万元的问题。县水利局已于2021年8月29日退回原投标公司该笔保证金。6.1个单位拖欠服务费，形成债务风险，涉及金额139.35万元的问题。凤江镇政府已于2021年10月将拖欠凤江污水处理厂2020年7月至2021年5月镇政府承担40%部分的污水处理费共277.50万元一次性拨付。7.1个单位专项结余资金未上交财政，涉及金额32.66万元的问题。凤江镇人民政府已于2022年1月25日将涉及资金上缴县财政。8.3个单位未按规定纳税，涉及金额845.42万元的问题。县人民医院、坪上镇政府及下属单位已自行申报纳税并缴纳相关各项税费，凤江镇人民政府因合同丢失正与税务部门沟通补缴税费事项中。9.1个单位“三资”交易中心履职不到位的问题。凤江镇人民政府已责令“三资”交易中心进行检讨并整改，今后加强对农村集体资产资源交易管理和交易行为，确保交易结果合规合法。10.4个单位未严格执行预算支出，涉及金额158.64万元的问题。凤江镇、坪上镇人民政府和县水利局、县政务服务数据管理局进一步加强预算支出管理，严格执行报销审核和接待制度，保证费用开支的真实性与合法性。11.1个单位政府性债务管理不到位，涉及金额22万元的问题。坪上镇人民政府已对债务管理系统进行相关的登记核减。12.5个单位财务管理不规范，涉及金额1401.24万元的问题。凤江镇、坪上镇人民政府和县水利局、县政务服务数据管理局、县人民医院已加强报销审核、现金管理，并采取调整会计科目、补登固定资产、完善签领登记等相应措施进行整改，对往来款项进一步清理核实中。

三是党风廉政建设方面。1.3个单位违规发放补贴，涉及金额2.86万元的问题。凤江镇、坪上镇人民政府和县政务服务数据管理局已对违规发放补贴全额清理收回。2.3个单位接待费、会议费支出手续不完善，涉及金额44.37万元的问题。凤江镇人民政府和县水利局、县政务服务数据管理局进一步规范公务接待、会议活动，加强公务接待费、会议费支出管理。

四是村财镇管方面。1.5个村违规发放补贴，涉及金额2.18万元的问题。5个村相关人员（除去世人员外）已将违规领取补贴如数退回各村账户。2.1个村拆分工程规避招标，涉及金额299.09万元的问题。凤江镇人民政府已责令凤南村针对该行为进行检讨。3.1个村违规出租集体资产，涉及金额69.22万元的问题。凤江镇凤南村委已将签订的补充协议取消，按原《厂房租赁合同》约定租期。青龙经济合作社已将原《青龙村队间出租合同》废止，重新签订补充协议（租期50年修改为20年）。4.2个村集体资产交易应进未进“三资平台”的问题。坪上镇人民政府进一步加强农村集体资产资源管理和交易行为监管，督促村级对家底的摸排，防止出现村集体资产收益流失。5.2个村工程结算造价未送财政审核，涉及金额31.84万元的问题。坪上镇人民政府已督促涉及村委按规定报送相关建设项目资料，依县财政局审核后的结算造价，与承包单位进行清算。6.5个村固定资产管理不到位，涉及金额19.68万元的问题。凤江镇、坪上镇人民政府已对涉及村委的固定资产进行清理，并做好固定资产补登记工作。7.1个村未按规定取得正式发票，涉及金额8.79万元的问题。坪上镇人民政府已要求员西村今后加强费用支出报销凭证审核，进一步规范费用支出的发票管理。

（五）审计移送事项反馈情况

2021年7月至2022年6月，县审计局共出具审计移送处理书7份，移送违纪违法问题线索17起，已分别移送县纪检监察机关和主管部门进一步处理。

1.移送纪检监察机关违纪违法问题线索5起。主要是：（1）县民政局对我县困难群众救助对象资格审核不严，造成多发放困难群众救助补助资金250.13万元。县纪委正在进一步调查处理中。（2）凤江镇凤南村、莪萃村、阳南村、东光村违规发放补贴1.97万元。凤江镇纪委已作出责令相关人员（逝世人员除外）将违规领取补贴如数退回各村账户，并进行批评教育的处理。

2.移送主管部门处理12起。主要是：（1）工程领域相关事项6起，移送金额355.58万元。县住房城乡建设局已对项目涉及建设公司、监理公司进行约谈并在全县建筑领域范围内通报批评；县财政局已要求原造价咨询公司对工程结算造价重新核算，并在税收增量奖补资金中抵回财政负担部分。（2）未按规定履行政府采购程序3起，移送金额349.46万元。县财政局已向相关单位发出整改通知书，要求今后加强政府采购相关法律法规学习，规范政府采购行为。（3）财务管理方面3起，移送金额103.21万元。县财政局已向相关单位发出整改通知书，要求今后加强费用支出审核，杜绝使用收款收据和自制凭证入账。

三、尚未完全整改到位的问题及下一步安排

从目前整改情况看，各部门能重视审计查出的问题，边审边改，及时制定整改措施予以落实，整改工作取得阶段性成效。但仍有部分问题尚未整改到位，需压实责任，加强沟通协调，规范治理，持续推进整改工作。比如：

（一）部分项目资金执行进度慢、未能按时完成目标任务等问题。主要是相关项目预算编制、资金拨付使用和项目实施管理的科学性与前瞻性不够强，在受疫情防控影响情况下，未能及时因时因势调整等原因造成资金执行进度慢，导致各项目标任务未能如期完成。这需要统筹协调各方全力推进，缩短各环节审批时间，对条件成熟的项目优先审批安排、不符合条件或有阻滞的项目及时调整，压实项目单位责任，尽早形成有效投资，加快资金支出进度，提高财政资金使用绩效，按时完成建设任务。

（二）部分工程未按实结算、造价文件编制质量差、监理行为不规范等问题。主要是部分工程项目造价、施工、监理单位有关人员责任心不强、政策法规认识不到位等原因造成，相关业务主管部门要加强行业监管，项目单位要切实提高对工程建设规范化管理重要性的认识，加强工程管理、造价审核、项目实施、资金使用等环节规范管理，防范重大风险。

（三）部分预算单位预算执行率低、预算安排资金闲置、往来款长期挂账、一般性支出压减工作任务未达标等屡审屡犯问题。主要是预算编制不够科学、细化，项目前期工作落实不到位、项目落实推进不力，执行管理不到位，审核把关不严格，未及时清理往来款项等原因。各预算单位在编制预算时需强化财经法纪意识，提早谋划，做好项目前期准备，结合实际合理编制、调整预算，及时清理往来挂账款项，坚持“先有预算、后有支出”的原则，厉行节约，从源头上控制，有效压减一般性支出，落实“过紧日子”的要求。

对未完成整改的审计查出问题，部分责任单位已作出相应工作安排，加大力度推进整改工作落实到位。一是强化整改落实。制定进一步整改计划，深入分析尚未整改到位的原因，有针对性地作出整改计划和措施。二是强化协同配合。对原因复杂、牵涉多部门职责的问题，有关单位和行业主管部门将加强协作贯通，合力推动整改。三是强化系统观念。坚持源头治理，对审计指出的问题认真反思、举一反三，着眼体制机制的障碍缺陷，同步推进纠正问题、规范管理、完善制度、促进改革。下一步，县政府和审计机关将认真落实县人大常委会的审议意见，对标未完成整改问题，持续加强审计整改的跟踪督促，确保整改合规到位、扎实有效，更好发挥审计在党和国家监督体系中的作用，服务我县经济社会高质量发展。