揭西县人民政府关于2022年度县本级

预算执行和其他财政收支审计查出

突出问题整改情况的报告

在揭西县第十一届人大常委会第二十四次会议上

揭西县审计局党组书记、局长   林吉新

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，由我向县人大常委会报告2022年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出突出问题的整改情况，请予审议。

习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议的重要讲话中强调，审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”同样重要，必须一体推进。县委、县政府高度重视审计查出问题整改，将落实审计整改工作作为坚持“两个确立”、做到“两个维护”的政治要求，认真贯彻中办、国办关于建立健全审计查出问题整改长效机制部署安排，多次在县委常委会、县委审计委员会、县政府常务会等会议上，深入学习贯彻习近平总书记关于审计和审计整改工作的重要讲话和重要指示批示精神，听取审计查出问题整改进度和整体工作汇报，研究部署审计整改工作，从战略和全局的高度，坚决扛起审计整改的政治责任。

县政府落实主导责任，组织召开审计整改专题会议，印发审计查出突出问题整改分工方案；县审计局落实审计整改跟踪督促责任，严肃认真抓好审计整改。现将有关情况报告如下：

一、整改工作总体推进情况

（一）提高政治站位。各单位各部门切实将审计整政作为重大政治任务抓紧抓实，紧盯关键环节，压紧压实责任。被审计单位主要负责同志认真履行整改第一责任人的职责，严格落实整改要求建立整改台账，强化整改主体责任，扎实推进审计整改。县审计局通过跟踪检查、抽查等方式，持续加强对审计整改落实情况的跟踪督促，强化督促检查责任。

（二）巩固体制机制。认真落实省《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的若干措施》，持续完善党委领导、人大监督、政府落实、被审计单位整改、主管部门监督管理、审计机关督促检查、纪检监察、巡察贯通协作的“大整改”格局，基本形成各责任主体齐抓共管的良好局面，有效凝聚整改合力。按照“防治结合”原则，县审计局加强审计整改全流程全链条的信息化管理，健全审计整改检查跟踪机制。

（三）扩大审计成果。县委审计办、县审计局把审计查出问题整改作为提升治理效能、推动高质量发展的有力抓手，对审计查出问题积极督促整改的同时，将违规违纪线索及普遍性、典型性问题向县委、县政府和有关主管部门反映，注重“一果多用”，有效提升审计整改工作质量和监督效能，为我县各项事业发展提供参考依据。

- 审计查出突出问题的整改情况

总体来看，审计整改质量进一步提高，相关单位及时制定修订了一批针对性、操作性强的规章制度，审计整改责任意识明显增强。《揭西县人民政府关于2022年度县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》反映的120个问题中，截至2023年10月31日，各有关单位已整改到位102个，整改完成率85%。相关单位通过整改，上缴财政资金1996.11万元、归还原渠道资金120.33万元、促进资金拨付到位39176.95万元，建立健全相关规章制度6项。

（一）财政预算执行和财政收支管理方面审计查出问题的整改情况

1.县本级2022年度财政预算执行和其他财政收支情况审计查出问题的整改情况

一是虚增财政支出的问题。县财政已将涉及预算单位无需继续使用的资金300万元收回国库，180万元重新分配，督促项目单位按项目进度拨付2799.85万元，尚有8228.34万元尚未形成实际支出。

二是少列非税收入的问题。县财政局已将粮食风险金专户17.31万元、城乡医疗救助专户利息409.33万元缴入非税专户纳入预算管理。

三是部分专项资金的绩效目标设定不规范的问题。县财政局加强绩效目标管理，开展部门整体绩效目标编制和审核工作，实现绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步批复、同步公开。

四是未及时清算收回垫付资金的问题。县城市管理和综合执法局、揭西县自来水公司、揭阳市横江水库管理处签订《还款协议》，约定还款事宜，目前已收回11.60万元。

五是超范围安排教育费附加支出的问题。已报请县人民政府同意调整为县级预算内资金支出。

六是未及时盘活存量资金的问题。涉及存量资金已缴回国库。

七是国有资产收益未上缴国库的问题。涉及资金已上缴财政。

八是未清理收回部分预算单位无需安排使用的资金的问题。涉及资金已全部收回。

九是虚列专项债券资金支出的问题。涉及资金已全部形成实际支出。

十是专项债券资金使用项目调整不规范的问题。正在履行调整流程，目前财政部已通过审核，待发改委审核通过后，完善补齐债券调整相关手续。

十一是债券资金支出进度慢，造成资金滞留，未能及时发挥效益，涉及金额6781万元的问题。目前已实际支出5188.55万元。

十二是未足额发放部分机关单位死亡人员抚恤金的问题。已全额补发。

十三是部分预算单位财政资金专户管理不规范的问题。县财政局印发《关于进一步规范银行账户管理的通知》（揭西财库〔2023〕3号），责成各单位按规定撤并无业务往来或多头开设的专户，相关单位已撤销一年内没有业务往来的账户。

十四是教育系统所属各学校收取课后服务费未按规定开具税务发票的问题。县教育局已督促各相关学校2023秋季学期起全部开具税务发票。

十五是部分预算单位违规向实有资金账户转移零余额账户资金的问题。县财政局正在草拟相关规范预算单位零余额账户使用的文件，加强和规范预算资金的管理。

十六是个别预算单位工作推进不到位，造成专项资金闲置的问题。83万元已支出完毕、36.6万元由县财政收回统筹安排。

十七是部分预算单位未按规定使用福利费和职工培训费的问题。县财政局印发《关于部分预算单位未按规定使用福利费和职工培训费的通报》（揭西财预〔2023〕36号），对各相关单位予以通报并责令改正，要求各单位规范资金使用。

十八是部分预算单位推进公务卡结算工作不够到位的问题。县财政局发出《关于落实审计整改要求规范公务卡使用的通知》，要求各单位加强预算资金管理，按公务卡结算制度规范单位公务消费行为，今后通过数字财政系统不定时查询各单位公务卡使用情况并进行通报。

2.县级部门预算执行情况审计查出问题的整改情况

审计了县城市管理和综合执法局、县林业局2022年度部门预算执行情况。

一是未及时清理往来款项的问题。县城市管理和综合执法局、县林业局已清理长期挂账款项385.82万元，余下款项正在清理。

二是部分固定资产登记管理不规范的问题。县城市管理和综合执法局、县林业局已补记账面和资产管理系统的资产。

三是公务用车管理不规范的问题。县城市管理和综合执法局、县林业局完善制度建设，加强对公务用车的使用和管理。

3.揭西县2021年度涉农资金管理和使用情况专项审计调查查出问题的整改情况

一是资金管理使用方面。（1）县财政局未按规定期限下达中央涉农资金，涉及金额2524.53万元的问题。县财政局表示今后将严格按照上级下达的文件要求，并督促相关业务部门加快预算执行进度，及时、足额发放补贴资金。（2）中央涉农项目完成滞后，资金未能及时形成实际支出并发挥效益，涉及金额617.40万元的问题。已拨付资金314.09万元，收回财政统筹300万元。（3）2021年度驻镇帮镇扶村项目完成滞后，资金未能及时形成实际支出并发挥效益，涉及金额3804.55万元的问题。县农业局于2023年5月31日印发《关于开展农业农村资金项目监督检查的通知》，要求各乡镇（街道）高度重视资金项目的日常管理工作，目前尚留存资金56.04万元。

二是项目开展推进方面。（1）钱坑镇长三水村建设红色美丽宜居示范工程部分项目未按实结算，涉及金额1.73万元的问题。目前已追回多付工程款。（2）河婆街道、钱坑镇和五云镇部分涉农项目工程建设未按图施工、偷工减料，竣工图工程量不实的问题。涉及单位已追回多付工程款5.72万元，部分项目重新编制竣工图、结算书送财政审核。（3）河婆街道在农村污水处理站（第一批）工程项目招标设置不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的问题。河婆街道表示今后增强遵守财经法规意识，确保招投标行为合规合法。（4）五云镇下洞村委集中供水、雨污分流及道路硬化工程（二期）预结算管理不规范，编制的预算造价虚高的问题。五云镇政府已责成下洞村委加强工程项目预算管理，严把设计关，控制造价，防止财政资金损失。

4.县2022年地方政府专项债券管理使用情况审计查出问题的整改情况

一是个别项目虚构收入，违规申报专项债券，涉及金额8501.79万元的问题。县住建局已重新核实专项债券收入来源，认定广告费收入成本未纳入测算，收入来源能够合理保障偿还融资本息，实现项目收益融资自求平衡。

二是财政部门虚列拨付进度，涉及金额26454.77万元的问题。县财政已督促项目建设单位加快工程进度，并全部完成支出。

三是债券资金共管账户未及时签订三方协议，潜藏资金风险的问题。县财政已组织相关项目单位与开户银行签订共管账户的三方协议。

5.县第二人民医院2021年度财务收支情况审计查出问题的整改情况

一是财政财务管理方面。（1）虚增财务收入103.37万元，虚增财务费用115万元的问题。县第二人民医院已对当年未实际支出的作支出、需账务调整的作科目调整，尚有自动售货机合作收入仍在咨询税局如何申报纳税。（2）虚减预算收入202.25万元的问题。该院表示今后规范财务会计核算及预算会计核算，真实反映医院财务状况和经营成果。（3）坐支现金587.55万元的问题。该院表示今后严格遵守国家现金管理制度，及时将现金收入送存银行。（4）往来款项未及时清理，涉及金额1087.14万元的问题。该院已调整相关科目900万元，部分账龄三年以上的应付账款、其他应付款、应收账款，正在清理、催收。（5）政府采购项目预留质保金16.75万元未及时退还的问题。该院已于2022年12月付还。

二是国有资产管理方面。（1）固定资产、无形资产未登记入账，涉及金额13.29万元的问题。该院已于2023年2月补记相关资产。（2）停车场管理服务不规范的问题。该院已在收费地点的醒目位置设置标价牌，落实明码标价规定。

三是医疗政策执行方面。（1）自立项目收费101.17万元的问题。该院已于2023年1月1日起停止收取审计发现的自立收费项目。（2）重复收费14.55万元的问题。该院已于2022年起停止收取审计发现的重复收费项目。（3）超标准收费12.98万元的问题。该院已于2022年1月1日起启用新收费项目。上述违规收取费用该院已于2023年3月29日上缴县财政。

四是工程建设管理方面。（1）未及时办理土地变更登记手续的问题。十一届县政府第七十四次常务会议研究通过，由棉湖镇人民政府负责落实征收揭西县棉湖华侨医院周边边角用地作为揭西县棉湖华侨医院综合改建项目用地工作，目前尚未完成土地划拨手续。（2）综合改建建设项目超付工程进度款315.49万元的问题。已于2022年10月20日完成工程竣工验收手续。

6.南山镇水亭桥至火炬村旅游公路改建工程建设审计查出问题的整改情况

一是项目工程量方面。（1）部分工程项目未按实结算，多计结算价款30.23万元的问题。南山镇人民政府已于2023年4月17日追回多计的结算价款。（2）检查井和路基排水工程项目竣工量不实的问题。建筑施工企业已对竣工图与实物不符部分按实修正竣工图，并据实际完成工程量进行结算，退回多计工程款。

二是工程建设管理方面。（1）未编制水土保持方案的问题。该镇表示今后做好水土保持监督管理工作，预防水土流失，保护水土资源。（2）部分合同管理不严谨的问题。该镇表示今后加强合同意识，加强对合同拟定、签订、履约全过程的监督检查，明确合同订立的范围和条件，规范基建工程合同管理。

三是施工、监理、造价审核机构等单位履职方面。（1）造价咨询机构未按实审核结算造价的问题。县财政已于2023年4月13日出具《关于造价咨询机构未按实审核结算造价的处理意见》，责令该机构限期改正，记录不良行为，对负责人进行约谈；并于4月14日重新核定工程结算造价。（2）监理单位职责履行不到位。该镇于2023年2月28日召集监理单位召开审计整改会议，要求监理单位分析、解决存在问题，今后监理工作中加强质量的跟踪检查，认真履行职责。（3）施工方未开设工人工资专户的问题。该镇表示今后严格履行建设方的监督责任，要求在申请项目施工许可证或者开工备案手续时，施工方应提供工资专户的开立落实情况。（4）竣工图编制不严谨的问题。建筑施工企业已对竣工图与实际用地面积实际工程量不符部分按实修正竣工图。

（二）国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计查出问题的整改情况

根据《广东省审计厅关于审计2022年第三季度中央及省重大政策措施落实情况的通知》文件精神，组织开展了我县支持市场主体应对疫情纾困发展政策措施落实情况的专项审计调查。

一是违规向用户收取用水计量装置（水表）费用的问题。揭西粤海水务有限公司、原县自来水公司、县第二自来水厂已将不符合规定收取的用水计量装置（水表）费用上交同级财政。

二是部分企业以退休人员申领企业职工线上适岗职业技能培训补贴的问题。审计期间已向违规领取补贴的企业追回补贴并上交县财政。

（三）领导干部经济责任审计查出问题的整改情况

审计了上砂镇、灰寨镇、县市场监督管理局、县工业信息化和科技局、灰寨中学等5个单位6名领导干部任职期间履行经济责任情况。

一是推动经济社会发展方面。1.1个单位工程招标设置不合理条件的问题。涉及单位表示今后加强学习培训，提高经办招投标业务人员的专业能力，确保招投标行为合法合规。2.1个单位工程未按实结算，涉及金额358.23万元的问题。已追回多付工程款342.93万元。3.1个单位工程预结算造价未送财政审核，涉及金额340.41万元的问题。涉及项目结算资料已分别送县财政局、第三方审核公司完成结算审核。4.1个单位超付工程进度款，涉及金额461.90万元的问题。涉及单位正核对工程细节，争取加快结算，届时依实结算。5.3个单位工程项目未按规定预留质量保证金，涉及金额79.27万元的问题。涉及单位表示今后严格执行建设项目管理办法，强化合同意识，落实工程质量的保修责任，确保工程质量的安全性。6.1个单位“证照分离”事后监管不到位的问题。涉及单位已对相关的食品经营者进行分类处理。7.1个单位未定期组织安全事故应急演练的问题。涉及单位已牵头制定《揭西县2023年处置一般食品安全事故应急演练工作方案》，并于2023年9月19日在宝塔中学举办2023年处置一般食品安全事故应急演练工作。8.1个单位违规进行假期补课的问题。涉及单位已取消占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期的义务教育阶段学生集体补课。

二是财政资金、国有资产管理和经济风险防范方面。1.2个单位工程和服务项目未履行政府采购程序，金额351.40万元的问题。涉及单位表示今后严格执行政府采购管理规定，按规定履行政府采购手续。2.2个单位专项资金管理使用不规范，金额233.30万元的问题。1个单位已作出收回资金、调账处理等措施。3.3个单位违规将零余额账户资金转入基本户，金额198.37万元的问题。涉及单位表示今后加强和规范预算资金的管理。4.1个单位超范围使用教育公用经费，金额6.65万元的问题。涉及单位已对挤占部分进行调账处理。5.1个单位未足额收取租金，金额12.25万元的问题。涉及单位已收回应收租金。6.3个单位合同管理不到位的问题。涉及单位已采取签订补充合同、加强学习监管等措施。7.1个单位大额资金支出未经集体决策，金额75.49万元的问题。涉及单位表示今后严格执行“三重一大”议事程序。8.1个单位聘请培训机构不具备相应资质的问题。涉及单位表示今后加强对聘请培训机构资质和业务范围的把关。9.1个单位未及时撤销派出机构开设的银行账户的问题。涉及单位已注销撤销机构的银行账户。10.3个单位资产管理不到位的问题。涉及单位已采取补记资产、清理盘活等措施。11.3个单位内部管理制度不够健全的问题。涉及单位已建立健全相关制度，完善签领程序。

三是生态文明建设方面。1.2个单位未制定林长巡林制度和年度工作计划的问题。涉及单位已制定相关制度和2023年度工作计划。2.2个单位卫片图斑执法整改不到位的问题。1个单位已调整土地用途、复耕复绿。3.2个单位河长制落实不够到位的问题。涉及单位已采取清查清理、定期检查、加强宣传等措施。

四是党风廉政建设方面。1.3个单位违规发放津补贴，金额18.85万元的问题。涉及单位已对违规发放的津补贴进行清退。2.5个单位“三公”经费管理不规范，金额123.95万元的问题。涉及单位表示今后按相关规定加强审核管理，完善开支手续。

五是村财镇管方面。1.1个村重复申报财政奖补资金，金额19.37万元的问题。涉及单位已对相关人员作出相应处理。2.3个村工程项目未按规定履行建设流程，金额346.54万元的问题。涉及单位表示今后加强小工匠工程项目管理，履行规定的建设流程。3.4个村工程结算造价未送财政审核，金额117.61万元的问题。涉及项目结算造价已分别送县财政、第三方公司审核。4.1个村多计多付工程款，金额1.93万元的问题。涉及单位已收回多付工程款。5.2个村支付工程款未按规定取得正式发票，金额68.84万元的问题。涉及单位已补开发票。6.3个村大额支出未履行“联合审批”制度，金额172.88万元的问题。涉及单位表示今后按照村级资金管理办法执行所需手续，进一步完善财务管理。

- 审计移送事项反馈情况

2022年7月至2023年7月，县审计局共出具审计移送处理书8份，移送违纪违法问题线索17起，移送金额677.53万元。截至2023年11月17日：

1.移送纪检监察机关违纪违法问题线索3起，尚未反馈处理结果。

2.移送主管部门处理14起。（1）工程领域相关事项11起，移送金额392.59万元。县财政局对相关项目重新核定结算造价，对相关单位和负责人作出通报批评、责令整改、约谈等处理；县住房和城乡建设局对承建单位和相关人员作出通报批评、约谈、责令重新编制竣工图并退回多计工程款等处理。（2）未按规定履行政府采购程序1起，移送金额21.55万元。县财政局已对涉及单位给予通报批评，并责令整改。（3）财务管理方面1起，移送金额111.50万元。县财政局已对涉及单位予以全县通报批评，并要求采取有效措施规范资金使用。（4）其它方面1起，移送金额135.94万元。县卫生健康局已作出通报并向涉及单位发出整改通知，责令上缴违规发放的社会抚养费。

三、尚未完全整改到位的问题及下一步安排

从整改情况看，审计查出的问题大部分已整改到位，还有部分问题仍在持续整改当中，各有关单位按照审计建议，实事求是分析原因，分类施策推进整改。一是少数单位法治观念不够强，对整改工作仍不够重视，责任落实不够到位，措施不够严实，屡审屡犯问题仍然存在。二是部分问题因财力有限和资金困难等原因无法立即完成整改，需分期整改。三是部分问题因体制机制不够健全，将在深化改革中推进解决。四是部分问题受客观因素影响，整改周期较长，需按建设周期分步推进。

有关部门和单位对后续整改作出了安排：一是持续压实整改责任，分类施策推动整改落实，对未整改到位的问题，严格按照整改计划和目标任务，采取有效措施持续推进，及时跟踪进度。二是持续加强协同配合，密切部门沟通协作，统筹推动解决整改中的困难，深化监督力量贯通，加强督促指导和追责问责。三是持续推动改革创新，聚焦政策落实的薄弱环节，着眼体制机制的障碍缺陷，对各项工作中出现的新情况、新问题，积极主动探索，深化研究创新，不断提高制度执行力。

下一步，我们将按照县人大常委会的审议意见，持续加强对问题整改的跟踪检查，按照“治已病、防未病”要求，注重分析研究新政策、新制度实施中产生的新情况、新问题，坚持从体制机制、法规政策层面提出深化政革、完善制度的意见建议，以钉钉子精神抓好整改落实、推动源头治理，将审计整改成果有效转化为治理效能，为推动我县经济社会高质量发展贡献审计力量。