关于对2012至2015年基础教育投入审计的执行情况、整改落实情况报告

揭阳市审计局：

贵局派出审计组自2016年5月4至2016年6月30日对我县2012至2015年基础教育投入情况进行了审计，并于2017年10月26日收悉《审计报告》（揭审中报[2017]28号、《审计决定书》（揭审中决[2017]6号），我县对此高度重视，及时组织相关单位对审计指出的问题进行了认真整改落实，现将有关整改落实情况汇报如下。

本次审计的重点是我县2012-2015年基础教育投入情况，同时，对我县财政投入教育资金保障以及教育资金的使用情况进行了全面的审查，《审计报告》既充分肯定了我县高度重视教育工作，认真贯彻落实中央、省、市各项教育政策要求和关于基础教育的战略部署，建立健全各项教育管理制度，落实政府统筹，分级管理，以县为主的义务教育管理体制；各职能部门能采取有效措施，按照经济社会发展规划，优先安排教育发展，财政资金优先保证教育投入，推动揭西县教育事业均衡协调发展和规范学校建设，全面提升(区域)教育水平和综合实力，又实事求是指出了我县在教育政策执行、教育资金筹集管理和使用方面存在的问题，所列情况基本符合事实。

一、审计决定的执行情况

1、关于揭西县教育局挪用教育专项资金731.30万元用于教育信息楼建设问题的执行情况

揭西县教育信息楼建设是依据县政府常务会议纪要的精神（见佐证材料1），将县教育局原有办公场所及员工宿舍等旧资产置换，并将所得资金512万元全额投入到工程建设。

审计指出在资金使用上有731.3万元使用不够规范的问题，这部分资金的来源和使用上，具体情况如下：

（1）2007年7月至2013年8月共7笔，资金420.3万元都属于非义务教育（即高中阶段）设备统筹款资金，筹集和使用的依据是揭阳市委、市政府2004年4月印发的（揭委办[2004]3号）文件规定“市直及各县（市、区）每年从中小学学杂费中统筹10%用于解决信息技术教育和英语教育所需设施设备”（见佐证材料2）。其中2013年8月31日第1号凭证补记2007年7月4日“收取各学校上缴仪器设备设施统筹款”拨付第一职业技术学校第二期工程款50万元 ，主要是当时承建单位尚未设立信息综合楼工程款专户，先委托“水利三局第一职业技术学校第二期工程”收款，该收款账户也为承建单位所有。

（2）2011年1月至2014年7月5笔共311万元，其中1笔是省拨的抗震奖励资金61万元，此项资金是对我县奖励资金，由于当时教育信息楼建设存在较大资金缺口，为了缓解工程建设欠款压力，经县政府批准后，将此项资金安排支付教育信息楼工程款；1笔是县转移支付资金150万元，转移支付资金是省对地方政府财力的补充，可以用于教育事业的发展。经请示县政府同意后，根据我县教育事业发展的需要，当年安排150万元用于教育信息楼的建设；1笔是长效机制县配套资金50万元，此项县配套资金当时共安排507万元，安排给城北中学等12个学校后，还剩50万元。教育信息楼的建设，主要为了全县教育信息化的推进，建设各种信息平台，辅助全县信息技术教育等，我们当时认为，符合长效机制县配套资金的使用范围，因此，我们将剩余50万元安排用于教育信息楼建设。这三笔资金都属于县级财力，由县政府批准后使用（见佐证材料3），另外2笔共50万元是教育局办公费结余资金，2014年之前县教育局办公经费是由县财政从县教育费附加中安排，2015年起，县教育局办公经费预算不再从教育费附加中安排。

综上所述，我们认为以上资金的使用在当年应该不存在违规挪用的问题。县教育信息综合楼竣工已于2009年交付使用，目前所设立的学籍平台、统计平台、电算化平台、招生平台、资助平台、教师培训平台、教育教学研究平台等已正常运转，充分发挥了教育信息综合楼总平台辅助全县信息技术教育的功能。县教育局的主要职能主要是进行全县的教育管理，除了政府投入外，无其他资金收入来源，假如全额要求县教育局按照审计整改落实意见筹措资金原渠道归还的话，该局确实无法解决资金来源。充分考虑历史原因和我县教育的实际情况，为了落实整改措施，我县要求县教育局归还长效机制配套资金50万元，县教育局已于2017年筹措节余资金47.3万元（见佐证材料4），按原渠道归还农村中小学校舍改造长效机制资金，还剩2.7万元拟在2018年按原渠道归还。其余资金不再要求归还。

同时，经征求我县县纪委（监察委）的意见（见佐证材料27），我县拟免于对个人的责任追究。

2、关于揭西县教育局未经许可，违规收取高三年级学生学业水平测试费的执行情况

我县已停止类似收费，并将县教育局收缴的高中学业水平考试费累计384157.27元上缴市财政（见佐证材料5）。

3、关于揭西县河婆中学违规收取“实验班报名费”和“课外活动费”问题的执行情况

我县已落实河婆中学停止该项收费，因所收费用115240元无法退还，已处理上缴市财政（见佐证材料7）。我县已进一步加强教育收费管理，严格规范教育收费，落实学校收费管理领导责任制和责任追究制。

县教育局已对河婆中学违规收取“实验班报名费”和“课外活动费”问题进行通报批评（见佐证材料6）。

4、关于揭西县教育局超范围使用设备统筹费184.87万元问题的执行实情况

教育信息综合楼工程结算造价1423.4万元，仅凭资产置换资金未能全部付清工程款。因此，县教育局根据揭委发[2004]3号文件 “市直及各（市、区）每年从中小学学杂费中统筹10%用于解决信息技术教育和英语教育所需设施设备”的规定（见佐证材料2），从统筹的设备费中支付184.87万元用于信息综合楼工程款162.87万元；分别支付给南山二中6万元、金和教育组6万元、龙潭教育组10万元用于应急维修和购置（见佐证材料8）。

鉴于教育信息综合楼建设是经县政府常务会议讨论通过，支付工程款的这部分资金均为2013年以前，依据（揭委发[2004]3号）文件统筹使用的；同时，下拨给南山二中等三个单位的22万元也已经用于应急维修、购置及完成创强工作，而非用于教育组办公经费。我们认为，这些资金根据市委文件精神统筹和使用的，不存在违规使用的问题。因此，我县不再要求教育局归还资金。经征求监察部门的意见（见佐证材料27），我县拟免于对相关人员的责任追究。

二、审计报告提出的问题的整改落实情况

1、关于县财政局和教育局未按规定标准统筹安排义务教育公用经费的整改落实情况

我县是省扶贫开发重点县，按照省义务教育经费保障机制，全部由省级承担。县级财政和教育部门结合各学校情况，按照省年度下达生均标准下达资金计划，全县生均标准已达标。由于我县规模小的学校较多，为照顾规模小的学校保障运转，结合我县实际，在省下达的资金总额中调剂。小学学生人数20人（含）以下的学校每年安排5万元，21-87人的学校每年安排10万元，88-100人的学校按生均1150元/年安排。

我县今后将视财力状况，对学生规模不足100人的农村小学和教学点从县级财政资金中给予安排或在省提高公用经费补助标准的新增部分中统筹安排。

2、关于财政预算未能安排教师培训专项经费问题的整改落实情况

由于我县县级财力有限，因此县财政未能在2012年至2015年年初预算中单列教育部门教师培训专项经费，只能在实施过程中根据教育部门实际安排教师培训工作情况给予专项解决。如2016年解决29.8万元用于教师培训费支出。对于此问题我县已及时整改，在2017年年初预算中给予安排教师培训费60万元。

今后我县将按规定要求安排教师培训专项经费，视财力情况，逐年增加，进一步加大教师队伍建设资金的投入。

3、关于财政部门超范围安排使用教育附加资金1355.67万元问题的整改落实情况

由于我县地方财力薄弱，教育事业又要发展，出现了统筹安排教育费附加用于教育事业其他方面支出的情况。今后我县将严格按照有关规定使用教育费附加资金，同时加强教育专项资金管理，严格资金使用范围，确保资金专款专用。

4、关于揭西县未按规定设立民办教育发展专项资金问题的整改落实情况

目前，我县民办教育机构相对较少，对于民办学校发展，我县根据相关要求并结合我县的实际，安排解决民办教育专项资金作为扶持民办学校发展。今后我县将加快设立民办教育专项资金，加大对民办教育的扶持力度。

5、关于财政部门未按规定将学前教育经费列入财政预算的整改落实情况

由于目前学前教育未列入义务教育阶段，且学前教育允许收取“保教费”保障学前教育正常经费的需要。同时我县对收取的“保教费”实行“收支两条线”管理，纳入预算管理。2012年至2015年，我县学前教育日常公用经费基本上由学校收取的“保教费”中列支，但学前教育教职工工资福利、资本性支出（基建、设备等）均有列入财政预算（只是没有将学前教育单独列出），使用财政性资金支出。

我县将继续按照发展学前教育相关要求，切实加大对学前教育的投入。

6、关于财政部门未按规定比例安排使用教育费附加资金问题的整改落实情况

对此问题，今后我县将严格按照《国务院关于大力发展职业教育的决定》的要求，结合我县职业技术教育发展实际，加大财政投入力度，提高财政性教育经费用于职业教育的比例，改善中高职业院校基本办学条件。

7、关于揭西县财政局虚列教育支出科目41672.90万元的整改落实情况

2007年政府收支分类科目实施改革，因我县离退休人员工资未实施归口管理，仍归在各相关部门口核算反映。该问题自审计组进驻提出后，我县已进行改正，2017年起使用“社会保障和就业支出科目(20805)核算。我县对此问题已进行整改。

8、关于2014年至2015年度未安排配套农村中小学校舍维修改造长效县级专项资金819万元问题的整改落实情况

2014年度我县因财政资金相对困难，当年度无法安排配套资金，但在2015年度已将该两年度配套资金列入教育部门年初预算，因当年度省级专项资金已满足农村中小学校舍维修改造的计划安排，故当年度列入预算的县级配套资金未再作计划支出。

9、关于未安排配套2012年度普通高中国家助学金县级资金130.24万元问题的整改落实情况

今后，我县将严格按照文件精神，及时、足额配套普通高中国家助学金县级资金。

10、关于揭西县教育局挪用教育专项资金731.30万元用于教育信息楼建设问题的落实情况

见执行情况1。

11、关于揭西县教育局未经许可，违规收取高三年级学生学业水平测试费的整改落实情况

见执行情况2。

12、关于抽查学校（教育组）未按规定取得正式发票，涉及金额282.92万元问题的整改落实情况

我县教育局对以收款收据报账情况严重的学校通报批评，并于2016年10月13日下发了《关于进一步加强教育系统经费使用报销票据管理的若干规定》（揭西教[2016]171号）（见佐证材料9），督促相关学校（教育组）使用合法发票作为报销凭证，规范报销手续，加强公用经费支出管理，杜绝收款收据报销的现象。

13、购买商品和服务取得发票不符合规定的整改落实情况

我县已责成有关单位今后在支付购买商品和服务项目款项时，进一步加强支付原始票据管理，以合法票据作为入账凭据，已落实揭西县国家税务局落实处理该事项（见佐证材料10）。

14、关于揭西县河婆中学违规收取“实验班报名费”和“课外活动费”问题的整改落实情况

见执行情况3。

15、关于收取食堂管理费、房租未按规定缴纳税费问题的整改落实情况

审计指出，县南桥中学2012年1月至2015年12月，收入食堂管理费、房租87481元，未按规定及时缴纳有关税费。经核实，情况如下：

食堂管理费、教师住房管理费是以每学期为周期进行收取，其中食堂管理费每月约300元，教师住房管理费每月约1073元，这两部分的款项收取后纳入学校的基本银行账户，用于食堂和教师住房的小部分修缮，远远不足覆盖整学期的配套维修。因此，该笔款项比较零散，加之学期末才收取，导致未能按时交税和及时纳入收支两条线管理。县教育局已责令该校进行整改，认真对待这笔零散收入，按财经制度及时纳入相关管理渠道。

南侨中学积极跟揭西地税局金和分局沟通联系，将四年间需要补缴的营业税、房产税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加，以及其他附加税费和滞纳金于2017年12月8日全部按要求缴齐（见佐证材料11）。

16、关于揭西县凤江中学，揭西县第一华侨中学未经审批擅自处置固定资产的问题的整改落实情况

县凤江中学2015年卖废品收入2500元，系旧电脑一批处置收入，此批电脑的账面价值是247034元。此批固定资产已于2016年4月26日由财政局批复同意处置（见佐证材料12）。

县第一华侨中学因当时创强时间紧任务重，该校在还没有拿到上级相关批复文件之前，就擅自联系专业公司进行了处置。此批固定资产已于2016年4月27日由财政局批复同意处置（见佐证材料13）。

对上述问题，县教育局已责成上述学校按规定分别履行审批手续，县政府已责成教育局督促学校加强法律法规学习，提高业务素质，依法依规办事。今后，将严格执行资产处置管理规定，规范资产处置行为。

17、关于揭西县教育局和乡镇教育组违规统筹业务费和学前保教费1265.75万元问题整改落实情况

2012年和2013年，县教育局考虑到5所中学均有高考任务，县财政每年安排的高考经费不足，因此向灰寨中学等5所学校统筹高中业务费，用于每年的高考考场支出和部分弥补教育局办公经费的不足。2013年省审计厅在对我县教育经费专项中审计指出此问题后，县教育局已对此问题进行整改并停止此项统筹。

县财政每年安排给每个教育组办公经费3万元，但资金无法确保教育组的正常运转，因此各乡镇教育组根据自己的实际，以节俭为原则，在所属小学收取的学前教育保教费中统筹部分资金作为教育组教育教研活动费用。

经本次审计指出后，县教育局已责令各教育组进行整改并停止统筹，县政府也已着手研究解决教育组办公经费不足的问题。2018年，教育组办公经费已提高到4－6万元/年。

鉴于教育局早已停止统筹高中业务费，并且当时所统筹高中业务费主要用于统一列支的高考考场支出；各教育组承担着各镇教研教改、学校管理、组织各项考试的业务工作，县财政每年安排的3万确实无法确保教育组的正常运转，统筹的保教费均用于相关业务。因此，经征求我县县纪委（监察委）的意见（见佐证材料27），我县拟免于对县教育局和各教育组相关责任人的追究，由县教育局对相关责任人进行通报批评（见佐证材料26）。

18、关于揭西县教育局超范围使用设备统筹费184.87万元问题的整改落实情况

见执行情况4。

19、关于部分学校违规使用公用经费3429万元问题的整改落实情况

因我县是贫困山区县，教师工资水平较低，而且学校每位教师的工作量无法做到绝对平均，学校为提高教学质量，从“提高教师积极性，多劳多得，奖优罚劣”等方面出发，安排部分资金用于教师加班，课时补贴，班主任补贴等项目，此做法违反了广东省教育厅《关于义务教育学校公用经费支出管理办法》的相关规定，但确属不得已而为之。

从2016年9月份起，我县全部学校已取消所有违规补贴项目。2017年12月，县教育局对部分学校违规使用义务教育公用经费进行了通报（见佐证材料14）。

今后，我县将进一步完善义务教育保障机制，并落实各校严格执行《关于义务教育学校公用经费支出的管理办法》的规定。

20、关于揭西县河婆教育组未及时退还县财政资金问题的整改落实情况

经核实，具体情况是因为统计汇总时数据出错，上级2013年超额拨出学前教育困难资助金99000元到河婆教育结算中心账户，当时河婆教育组已及时报告了上级主管及相关部门，口头答复待后处理。2014年春季拨同类资金时，上级少拨款1700元；2015年10月拨同类资金时上级超额拨出200元。三次拨款相抵后结余学前教育困难资助资金97500元。该笔资金河婆教育组已于2017年5月22日，已按原渠道归还财政，完成整改。河婆教育组今后将对不同性质的负债分类管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。

21、揭西县教育局违规支付给揭西县溪西村细山下小组，资金及后续问题另作处理。

该事项涉及的违规部门和相关人员另作处理。

22、关于揭西县教育局违规批准揭西县棉湖中学实验学校（民办学校）办学许可的问题的整改落实情况

我县已责成县教育、国土、城规等有关部门和棉湖镇要根据审计报告要求，检查督促揭西县棉湖中学实验学校（民办学校）严格按照相关规定，依法依规办理土地用途变更手续（见佐证材料15）。

23、关于个别学校资产购置、使用管理不符合规定问题的整改落实情况

审计指出，我县北山中学、灰寨中学购置的仪器设备账实不符，管理存在不规范。对此问题，我县已责成教育局责令学校着手整改（见佐证材料16、17），今后要严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》的有关规定，加强和规范仪器设备的管理，认真清理核对，完善对仪器设备实行计算机管理工作，确保固定资产的安全完整，充分发挥仪器设备的使用效益，防止设备闲置浪费。

24、关于揭西县教育局工程建设项目变更及增加投资额未实行招投标问题的整改落实情况

揭西教育信息综合楼工程落实招投标工作是2007年3月份，当时因时间紧迫，设计单位未能及时出具全套设计预算，在招标时仅有主体土建工程的预算523.18万元，参加招投标，此土建工程被广东省水利水电第三工程局中标，中标价502万元。当主体土建工程完成之后，设计单位才陆续出具增项预算（属于边建边设计）。在2010年前，《揭阳市招标投标管理办法》尚未出台，工程招投标办法还处在暂行阶段，建设工程普遍依据本县实际情况，采用主体工程招投标后，其他附属工程由主体工程中标工程队一并实施，工程竣工后由财政部门组织具备资质的结算机构按实结算这种做法。揭西县教育信息综合楼的室内装饰及附属工程，就是根据当时揭西的具体情况，经请示县主管及主要领导同意，再由局党组集体讨论决定后，由主体工程中标单位一并实施，工程竣工后，由财政部门基建结算机构按实结算。自2011年9月2号《揭阳市招投标管理办法》出台后，县教育局对学校基建工程都严格按照此办法执行。

县住建局已依据《中华人民共和国招标投标法》对教育局作出行政处罚，处罚金额共计51744.64元（见佐证材料18）。

我县已责成教育部门及相关学校今后严格执行招投标法规。

25、关于揭西县灰寨中学教学楼维修及附属工程建设变更及增加工程未实行招投标问题的整改落实情况

造成工程超过批准投资的主要原因是在施工前设计及预算都没有水电安装项目，并且在施工过程中增加安装防盗网及教学楼周边的通道和附属设施进行改造和绿化。以上项目经过学校行政会议讨论通过，但没有上报相关部门批准。

超出计划投资部分由于创强任务重，时间紧迫，上级要求2014年初必须完成所有创强工作，学校原计划由校友乡贤捐资完成该项目，所以没有进行补充立项和招投标。

县住建局已依据《中华人民共和国招标投标法》对灰寨中学作出行政处罚，处罚金额共计5428.56元（见佐证材料19）。

我县已责成教育部门及相关学校今后严格执行招投标法规。

26、关于抽查学校发包工程及采购设备未履行政府采购程序，涉及金额1388.88万元问题的整改落实情况

存在此问题的主要原因是，至目前为止我县维修类工程政府采购尚未健全，许多要求需实行政府采购的项目暂未能上平台执行，但发包工程我县还是能严格把好立项及财政结算关，单项超50万元的发包工程全部完善立项手续，超100万的工程完善招投标手续，而且单项超过5万元的工程全部送财政局结算。本次抽查发现我县河婆中学购置速印机3.96万元及张武帮中学购置投影机1.25万元，确无执行政府采购手续，学校已对此承认错误，并承诺以后坚决杜绝类似问题发生。

我县已责成教育部门及相关学校今后严格执行政府采购法规。

县财政局已对未履行政府集中采购的13所学校进行了通报批评（揭西财[2017]75号）（见佐证材料20）。

27、关于拆分工程规避政府采购问题的整改落实情况

我县已责成县教育局责令学校应加强学习政策法规，严格执行财务制度和政府采购要求，依法依规办事，以此为鉴，杜绝此类错误的再次发生。

我县财政局已对未履行政府集中采购的东风小学、河山小学进行了通报批评（揭西财[2017]75号）（见佐证材料20）。

28、个别学校现金收支管理不符合规定的整改落实情况

我县教育局已下发《关于进一步加强教育系统现金管理的若干规定》（揭西教财[2017]67号）（见佐证材料21），要求各学校按《现金管理暂行条例》的要求严格规范现金管理和使用，杜绝类似现象发生。

29、关于义务教育学校公用经费正常生均支出数低于省补助标准问题的整改落实情况

审计提出应关注此问题后，我县已责成县教育局加强对下属各学校的引导和管理，力求对教育公用经费的投入符合规定的要求。

30、关于部分学校培训费及设备购置费使用不足问题的整改落实情况

我县已责成县教育局对学校教师培训费和仪器设备、教学办公用品、图书资料购置费的投入和安排使用加强管理，严格执行《关于义务教育学校公用经费支出的管理办法》的规定，确保学校师资质量不断提高和教学设备不断改善。

31、关于大部分学校未按规定建立公用经费内部管理制度的问题整改落实情况

我县教育局已督促各中小学尚未制定本校公用经费内部管理办法的《广东省农村中小学公用经费支出管理实施细则》的规定要求，制定本校公用经费内部管理办法，规范学校公用经费的管理和使用。

32、关于抽查学校会计基础薄弱、会计核算不规范的问题的整改落实情况

我县教育局已责成相关学校财务人员严格执行财务会计法规，规范会计核算，正确处理有关账务，真实反映单位账务状况，确保财务收支的真实、准确完整。

北山中学已对已发生的经济业务，调整科目（见佐证材料32）。

今后，我县将严格要求教育局加强学校财会人员的业务培训，定期派人检查和指导学校的会计核算工作。

33、关于教育部门及个别学校新增债务未能得到控制的整改落实情况

我县已责成县财政部门和教育部门加强对学校投资建设规模和资金来源进行监督和控制，对新形成的债务，财政部门应予确认和录入，严格管控地方政府性债务的形成。

34、关于揭西县张武帮中学、揭西县第一中学未严格执行预算规定，向本校教师借款66万元问题的整改落实情况

我县已责成县财政部门和教育部门对学校年度预算加强管理，促使学校科学合理编报预算，因开展事业活动确需资金而调整预算的，应按法定程序申报审批，确保事业活动能正常开展。

35、关于中小学校仍存在代课教师现象问题的整改落实情况

我县目前不存在代课教师，但因为现阶段学校女性教师多，产假且病假教师和学期中间教师退休的实际情况，为了教育教学的正常运转，确实需要聘请临聘教师以弥补学校教师人员的不足。《关于印发<广东省中小学教职员编制标准实施办法>的通知》（粤机编办[2008]73号）文件的规定，“因教师脱产进修、长期病假、产假、支教等需要安排教师的中小学，各市、县（市、区）教育行政部门按不超过学校在编在岗教职员总数5%的原则提出临时聘请专任教师的工作方案”（见佐证材料24）。

2012—2015年，河婆小学、河山小学、东风小学、建新小学均存在教师请假，人力不足的情况（见佐证材料35 ）为维持学校正常教学业务的开展，临时聘请了部分临聘教师。

我县今后将严格执行《关于进一步落实<国务院办公厅转发中央编办 教育部 财政部关于制定中小学教职工编制标准意见的通知>有关问题的通知》的规定，加强对各学校的人员编制和聘用人员的管理，杜绝在有合格教师来源的情况下长期聘用临聘人员。

36、关于加强教育资金筹集、分配、拨付使用的管理，强化教育政策执行的监督，完善保障、评价机制的整改落实情况

今后，我县将认真落实上级教育投入政策，切实履行教育资金管理职责，建立以财政拨款为主、多种渠道筹措教育经费为辅的体制，加强教育资金投入保障机制建设，逐步增加对教育的投入，保证国家举办的学校教育经费的稳定来源，并加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，不断完善资金监督体制，使教育资金的筹集、分配、使用更加规范合法。

37、关于强化政府责任，严格执行落实国家基础教育政策的整改落实情况

今后，我县将以较高、较远的政策倾向引导本地区教育事业持续发展，在地方财力的分配上，优先安排教育资金，新增财力多向教育倾斜，保障教育资金的稳定并不断增长，同时，引导社会资本投入教育事业，鼓励社会资本投资兴办教育事业，把教育投入主要由政府包办的局面，逐步转变成多元化的办学格局。

38、关于加强教师队伍的培训，大力推进教学软环境建设的整改落实情况

今后，我县将严格要求财政部门、教育部门真正落实在公用经费预算中安排教师培训费的政策，为全面提高本县教师队伍整体素质和执教能力提供经济保障；加强教师培训费专项资金分配和使用的监管，加强培训项目可行性和效益评估；将“强师工程”实施效果列入本区教育督导评估和考核各级各类学校教育教学质量和办学水平的重要依据。

39、关于加强财务人员培训，提高业务水平的整改落实情况

今后，我县财政、教育部门将加强基层教学机构财务人员的专业知识培训，提高他们的会计工作技能，加强财务管理，规范会计核算，引导建立健全的内控制度和实物资产管理。

此外，指导各学校完善教育工程建设项目（含校舍修缮）、教学办公设备项目的立项、审批、招投标（政府采购）、预（决）算、验收、资产管理等程序。建立健全中小学财务管理长效机制，将财务会计核算规范化工作纳入义务教育规范化学校建设的一项重要内容，有效推进义务教育学校财务工作的规范化。

揭西县人民政府

2018年4月23日